Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Dentro de los avances más significativos dentro del proyecto se encuentran el lograr implementar una simulación completa del sistema, logrando que nuestro asistente identifique la base de datos para el desarrollo de informes, también poder dividir correctamente los clientes de los administradores para las distintas vistas desarrolladas, Por otro lado, se logró solucionar y mejorar el sistema de base de datos que surgió durante el desarrollo del proyecto, reforzando su estructura para evitar futuros problemas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se han mantenido los mismos objetivos desde el inicio del proyecto sin cambios. |
| Metodología | Nuestra metodología no ha cambiado durante el desarrollo del proyecto. |
| Evidencias de avance | Se presentaron múltiples documentos Word, ppt y algunas capturas de pantalla para mostrar el funcionamiento, seguimiento y desarrollo del proyecto: -Word: APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1, APT122_DiarioReflexionFase1, GuiaEstudiante_Fase1_DefinicionProyecto APT, (grupal)2.6_GuiaEstudiante_Fase 2_Informe Final Proyecto APT -PPT: Presentacion_1, simulación_defensa -Multimedia: Capturas de pantalla y Videos demostrativos -Carta Gantt |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Trabajo en equipo, colaboración, planificación y gestión de los proyectos junto a una comunicación efectiva. | Definición de proyecto y creación de grupos. Se deben formar los equipos que realizarán el proyecto APT y definir que desarrollarán para lograr una diferencia entre los demás proyectos. | - | Semana del 18 al 22 de agosto | -Matías Órdenes -Sebastian Martínez -Jordi Lizana | El hecho de ya tener una idea previa de nuestro proyecto nos ayudó a facilitar la forma en que se definiría a futuro durante el desarrollo | Completado Se crearon y definieron los grupos junto a sus futuras actividades | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Responsabilidad, gestión del tiempo, cumplimiento de normas y capacidad de análisis y evaluación. | Entrega de evidencias e individuales. Desarrollar pautas de evaluación y recordatorios para ver cómo estas podrían ayudar con el proyecto. | APT122_AutoevaluacionCompetenciasFase1 APT122_DiarioReflexionFase1 | Semana del 25 al 29 de agosto | -Matías Órdenes -Sebastian Martínez -Jordi Lizana | Lograr identificar cada una de nuestras ventajas y desventajas nos ayudó mucho a definir qué zonas requieren ser más reforzadas. | En Curso Aún faltan pautas a realizar durante el semestre para su entrega final | No se han realizado ajustes |
| Gestión de documentación técnica, trabajo colaborativo, comunicación profesional y resolución de problemas en equipo. | Entrega de evidencias grupales. Se desarrolla y define la documentación del proyecto APT con sus detalles. | GuiaEstudiante_Fase1_DefinicionProyecto APT | Semana del 25 al 29 de agosto | -Matías Órdenes -Sebastian Martínez -Jordi Lizana | Realizar la documentación nos ayudó a entender la dirección del proyecto y tener una idea a futuro sobre los posibles desarrollos y complicaciones que podría tener. | En curso Aun falta la realización de evidencias del resultado final del proyecto para si visualización en las ultimas semanas. | No se han realizado ajustes |
| Comunicación oral, gestión de feedback, capacidad de adaptación. | Primera presentación del proyecto. Se presentará la documentación desarrollada para aclarar dudas o realizar cambios necesarios. | Presentacion_1 | Semana del 1 al 5 de septiembre | -Matías Órdenes -Sebastian Martínez -Jordi Lizana | La presentación cumple su función de lograr explicar y demostrar de forma más simple el proyecto APT. | Completado Se presento la primera fase del proyecto con éxito logrando expresar y demostrar nuestra visión a futuro. | No se han realizado ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Uno de los factores más importantes que han influenciado dentro del desarrollo es la disponibilidad del tiempo, debido al poco tiempo que existen en este semestre y el hecho de que los tres miembros del equipo se encuentren enfocados en dos actividades cruciales para nuestros estudios (capstone y practica profesional) decidimos aumentar la comunicación dentro del equipo, para buscar mejores desarrollos del proyecto y solucionar errores que surjan, ya sea volviendo a repartir las actividades o realizar reuniones en horarios flexibles para intercambiar ideas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se han realizado cambios mínimos dentro de las actividades al momento de asignar a los responsables de su ejecución, esto se realizó para ajustar equitativamente los tiempos y desarrollos dentro del proyecto según la disponibilidad de cada integrante durante el semestre.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Todas las actividades han sido iniciadas y algunas ya se encuentran completadas gracias al seguimiento que llevamos dentro del plan de trabajo hasta la fecha.